АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 апреля 2026 года №134

с. Питерка

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 годов в сфере теплоснабжения на территории Питерского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2024 года. №311-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон о теплоснабжении», с учетом требований новых Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года №2234, руководствуясь Уставом Питерского муниципального района, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в сфере теплоснабжения на территории Питерского муниципального района, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Питерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://piterka.gosuslugi.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района.

Глава муниципального района				                Д.Н. Живайкин

Приложение к постановлению администрации муниципального района от 02 апреля 2026 года №134

ПЛАН
подготовки Питерского муниципального района Саратовской области к отопительному периоду 2026 – 2027 годов

1. Анализ прохождения трех предыдущих 
отопительных периодов:

1.1. Отопительный период 2021-2022 гг.

Количество теплоисточников - 76. Количество объектов - 76

Длительность отопительного периода, сутки: 197

1.2. Отопительный период 2022-2023 гг.

Количество теплоисточников - 76. Количество объектов - 76

Длительность отопительного периода, сутки: 197

1.3. Отопительный период 2023-2024 гг.

Количество теплоисточников - 75. Количество объектов - 75

Длительность отопительного периода, сутки: 189

1.4. Отопительный период 2024-2025 гг.

Количество теплоисточников - 75. Количество объектов - 75

Длительность отопительного периода, сутки: 183

1.5. Отопительный период 2025-2026 гг.

Количество теплоисточников - 75. Количество объектов - 75

Длительность отопительного периода, сутки: 183

2. Погодные условия

Питерский район расположен на юго-востоке Русской равнины, вдали от океанов и морей, поэтому климат на его территории континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. Весна короткая, осень теплая и ясная.

С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот сезон более изменчива. Летом часто вторгаются сухие горячие массы воздуха из Казахстана, и тогда устанавливается жаркая погода с температурой воздуха +38 - +40°С.

В результате континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Средняя годовая амплитуда равна 35,7°С. Наиболее низкие температуры отмечаются в январе месяце от –12,3°С до –14,9°С, высокие в июле — +23,4°С. Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным метеостанции с. Малый Узень равна 5,6°С. Абсолютный годовой максимум + 43°С, абсолютный годовой минимум – 43°С.

Сумма температур выше +10°С составляет более 3000°. Заморозки осенью начинаются в начале октября и заканчиваются в конце апреля – начале мая. Средняя продолжительность безморозного периода 151 день. Устойчивое промерзание верхних слоев почвы наступает в начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы 29-80 см. Наибольшая глубина – 150 см. В начале апреля начинается оттаивание почвы.

Территория Питерского района расположена в зоне слабого увлажнения. Годовое количество осадков составляет от 275 до 350 мм, из них более половины приходится на теплый период, остальная часть на холодный.

Относительная влажность воздуха меняется в широких пределах: в январе — 85%, в июле — 50%. Гидротермический коэффициент равен 0,4–0,6. Средняя высота снежного покрова 20–30 см. Устойчивый снежный покров образуется в III декаде ноября — I декаде декабря. Число дней со снежным покровом составляет 116-123, зимой нередко наблюдаются оттепели и дожди, уничтожающие снежный покров. За время метелей, число которых в году колеблется в пределах 15-26 дней, снег сносится с полей в пониженные части рельефа — балки и овраги. В районе преобладают ветры восточного, юго-западного и северного направлений, средняя скорость 4,1-5,5 м/с, максимальная скорость достигает 15 м/с. Сильные ветры приносят большой вред сельскому хозяйству. Число дней с суховеями — 49,8 из них слабых по интенсивности — 36,9, интенсивных — 10,8, очень интенсивных — 2,1.

3. План подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет») | до 15.02.2026 г. |  |
| 2. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | не позднее 15.05.2026 г. |  |
| 3. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 30.04.2026 г. |  |
| 4. | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающей организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий. | не позднее 10.07.2026 г. |  |
| 5. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | до 15.08.2026 г. |  |
| 6. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2026 г. |  |
| 7. | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |  |
| 8. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2026 г. |  |
| 9. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 10.09.2026 г. |  |
| 10. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2026 г. |  |
| 11. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 15.09.2026 г. |  |
| 12. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2026 г. |  |
| 13. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 гг. | не позднее 20.11.2026 г. |  |
| 14. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2026 г. |  |

ВЕРНО: руководитель аппарата

администрации муниципального района                                      А.А. Строганов