АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22 мая 2026 года №82-р

с. Питерка

О подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов объектов социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов

В целях своевременной подготовки и повышения качества работ жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов объектов социальной сферы Питерского муниципального района к работе в осенне -зимний период 2026 - 2027 годов:

1.1. Утвердить комплекс мер по подготовке работ жилищно -коммунального, топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов согласно приложению №1 к настоящему распоряжению;

1.2. Обеспечить до 1 августа 2026 года погашение задолженности за потребленный природный газ подведомственными учреждениями и организациями района, финансируемыми из местного бюджета;

1.3. Еженедельно с 4 июня 2026 года представлять в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области информацию о ходе выполняемых работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026 - 2027 годов в соответствии с установленными формами согласно приложениям №3-4 к настоящему распоряжению;

1.4. Обеспечить до 1 сентября 2026 года погашение задолженности за потребленные электро-, теплоэнергию, услуги водоснабжения и водоотведения подведомственными учреждениями и организациями района, финансируемыми из местного бюджета;

1.5. Обеспечить до 10 сентября 2026 года выполнение планов-графиков подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов согласно приложению №2;

1.6. Оказывать содействие учреждениям социальной сферы в проведении мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов в эксплуатацию;

1.7. Завершить работу по оформлению внешних сетей водо-, газо- и электроснабжения в муниципальную собственность и передачу в эксплуатацию специализированным организациям;

1.8. Рассмотреть возможность передачи опасных объектов, обеспечивающих тепловой энергией объекты социальной сферы района, на обслуживание специализированным организациям;

1.9. Содействовать реконструкции газовых измерительных комплексов в котельных организаций коммунального комплекса и бюджетной сферы;

1.10. Содействовать установке общедомовых приборов учета и регулирования энергоресурсов в многоквартирных жилых домах;

1.11. Содействовать заключению договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования населения со специализированными организациями;

1.12. Создать оперативный штаб по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов в составе согласно приложению №5 к настоящему распоряжению;

1.13. Обеспечить оформление паспортов готовности для потребителей тепловой энергии, в том числе организаций жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов до 10 сентября 2026;

1.14.Обеспечить оформление паспортов готовности для теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов до 24 октября 2026 года;

1.15. Обеспечить получение паспорта готовности муниципального района к отопительному периоду 2026-2027 годов в Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в соответствии с утверждённым графиком до 15 ноября 2026 года по форме согласно приложению №6 к настоящему распоряжению;

1.16.Установить проведение заседаний оперативного штаба не реже двух раз в месяц.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района.

Глава муниципального района					      Д.Н. Живайкин

Приложение №1 к распоряжению администрации муниципального района от 22 мая 2026 года №82-р

Комплекс мер по подготовке жилищно-коммунального и топливно - энергетического комплексов

объектов социальной сферы Питерского района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в выездных зональных совещаниях в муниципальных районах и городских округах области с целью обеспечения контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы |  | в соответствии с планом графиком | Первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района |
| 2. | Организация контроля за исполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов |  | с 1 июня 2026 года | Первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района |
| 3. | Оформление паспортов готовности предприятий, учреждений, организаций и в целом жилищно -коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального района к работе в осенне-зимний 2026-2027 годов |  | до 1 октября 2026 года | Первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района |
| 4. | Проведение противоаварийных тренировок на объектах энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения района |  | 3-10 октября 2026 года | Первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района |
| 5. | Проведение пробных топок на объектах жилищно-коммунального комплекса |  | с 1 октября 2026 года и до начала отопительного сезона | Первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района |
| ВЕРНО: руководитель аппарата муниципального района |  | администрации А.А. Строганов |  |  |

Приложение № 2 к распоряжению администрации муниципального района от 22 мая 2026 года №82-р

План-график

подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.

| № п/п | Наименование | План | в том числе по срокам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.06 | 01.07 | 15.07 | 01.08 | 15.08 | 01.09 | 16.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подготовка жилых домов в т.ч.; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частные индивидуальные домостроения | 3962 | 3962 |  |  |  |  |  | 3962 |
|  | Муниципальный фонд | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  | Ведомственный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖСК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющие компании |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственное управление | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоисточники, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 75 |  | 11 | 25 | 45 | 55 | 74 | 75 |
|  | Тепловые сети, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 4,78 |  |  |  | 3,1 | 3,9 | 4,3 | 4,78 |
|  | ЦТП ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 199,66 | 199,66 |  |  |  |  |  | 199,66 |
|  | Канализационные сети, км; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты (кнс, очистные сооружения и др.), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Подготовка объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 16 |  |  |  | 12 | 14 | 15 | 16 |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 30 |  |  |  | 20 | 25 | 28 | 30 |
|  | Социальная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 17 |  |  | 5 | 10 | 15 | 16 | 17 |
|  | Другие ведомства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 11 |  |  |  | 5 | 6 | 8 | 11 |

| ВЕРНО: руководитель аппарата администрации муниципального района | А.А. Строганов |
| --- | --- |

Приложение №3 к распоряжению администрации муниципального района от 22 мая 2026 года №82-р

по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону 2026-2027 годов

Питерского муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Всего |  | в т.ч. по ведомственной принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | ЖКХ |  | образо-вание |  | социальное развитие |  | здравоох-ранение |  | культура |  | муници-пальные образо-вания |  | другие ведомства |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Подготовка теплоисточников, всего | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты готовности котельных, в т.ч. | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта готовности котельных | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Котельные мощностью от 0,1 МВт/ч и выше, всего: в т.ч. | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на газе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на твердом топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на жидком топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с электрокотлами | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Котельные мощностью менее 0,1 МВт/ч, всего: в т.ч. | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на газе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на твердом топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на жидком топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с электрокотлами | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка тепловых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | всего (опрессовка) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | капитальный ремонт теплотрасс | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | теплоизоляционные работы | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка ЦТП | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты готовности ЦТП | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта готовности ЦТП | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт и замена котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котлов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | насосов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автоматика безопасности | комп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоподогревателей | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | замена и установка новых: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котлов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | насосов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автоматика безопасности | комп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сигнализаторы загазованности | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Создание запаса топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердое топливо (дрова) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердое топливо (уголь) | тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жидкое топливо | тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | резервное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердое топливо (дрова) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердое топливо (уголь) | тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жидкое топливо | тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание требуемого запаса материально-технических ресурсов) трубы, задвижки и т.д.) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка объектов соц. сферы (школы, д/сады, больницы и др. соц. учреждения с пост. пребыванием людей) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты готовности объектов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта готовности объектов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель главы администрации муниципального района ____________________ 	________________

(Ф.И.О.) 			                     (подпись)

М.П.

Исп. ____________________	________________

(Ф.И.О.) 			                    (подпись)

М.П.

| ВЕРНО: руководитель аппарата администрации муниципального района | А.А. Строганов |
| --- | --- |

Приложение №4 к распоряжению администрации муниципального района от 22 мая 2026 года №82-р

Сведения

о подготовке объектов водоснабжения и водоотведения

к отопительному сезону 2026-2027 годов

Питерского муниципального района

| № строки | Наименование | Ед. изм. | Всего в наличии | Подготовка для работы в зимних условиях |  |  | Финансирование (млн. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | % готов-ности | план | факт | % |
| 1. | Поверхностные водозаборы, каптажи | ед |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Водопроводные насосные станции | ед |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Водопроводные очистные сооружения | ед |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность | т.м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Водопроводные сети (общая готовность) | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ветхие сети водопровода (перекладка водопроводных сетей) | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт пожарных гидрантов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт и утепление водоразборных колонок | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт водопроводных колодцев | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Водозаборные скважины | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Канализационные насосные станции | ед |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Канализационные очистные сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность | т.м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Канализационные сети (общая готовность) | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ветхие канализационные сети (перекладка канализационных сетей) | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт канализационных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ремонт канализационных колодцев | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка ГТС, используемых для питьевых целей, независимо от формы собственности | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе муниципальных образований | шт. |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель главы администрации муниципального района  _______________________ 	________________

(Ф.И.О.) 			        (подпись)         М.П.

Исп. ____________________________	______________________

(Ф.И.О.) 			        (подпись)         М.П.

| ВЕРНО: руководитель аппарата администрации муниципального района | А.А Строганов |
| --- | --- |

Приложение №5 к распоряжению администрации муниципального района от 22 мая 2026 года №82-р

Состав оперативного штаба

по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы района

к работе в осенне -зимний период 2026-2027 годов

| № п/п | Занимаемая должность |
| --- | --- |
| 1. | Первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района, руководитель штаба |
| 2. | Начальник отдела по делам архитектуры и капитального строительства администрации Питерского муниципального района, секретарь штаба |
|  | Члены штаба: |
| 3. | - начальник участка в с. Питерка филиала ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в р.п.Степное (по согласованию) |
| 4. | - главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию) |
| 5. | - государственный инспектор Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по Саратовской области (по согласованию); |
| 6. | - начальник Питерских районных электрических сетей филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Саратовские распределительные сети» Питерские распределительные сети (по согласованию); |
| 7. | - начальник Питерского отделения филиала Новоузенские МЭС АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию); |
| 8. | - генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Питерское» (по согласованию); |
| 9. | - заместитель начальника государственной жилищной инспекции Саратовской области (по согласованию) |

| ВЕРНО: руководитель аппарата администрации муниципального района | А.А. Строганов |
| --- | --- |

Приложение № 6 к распоряжению администрации муниципального района от 22 мая 2026 года №82-р

ПАСПОРТ

готовности жилищного фонда Питерского муниципального района

к работе в осенне - зимний период 2026-2027 гг.

Выдан _________________________________________________________

(наименование предприятия)

На основании паспортов/актов готовности жилищного фонда, актов гидравлических испытаний теплопотребляющих установок, актов периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и дымовых печей:

Всего жилищного фонда (кол-во домов/общая площадь) - в том числе:

- частный жилищный фонд (индивидуальные домовладения) (кол-во домов/общая площадь) – в том числе:

- ведомственный (кол-во домов/общая площадь) –

- ЖСК, (кол-во домов/общая площадь) –

- МКД, в которых созданы товарищества собственников жилья (кол-во домов/общая площадь) –

- МКД, находящиеся в управлении частных управляющих организаций (кол-во 	домов/общая площадь) –

- МКД, находящиеся в управлении муниципальных управляющих организаций (кол-во домов/общая площадь) –

- непосредственное управление (кол-во домов/общая   площадь) –

Первый заместитель главы

администрации муниципального района                _________________

(подпись, печать)

Руководитель организации,

в управлении или обслуживании которой

находится жилищный фонд                                        _________________

(подпись, печать)

Государственная жилищная

инспекция

Саратовской области                                                     _________________

(подпись, печать)

Министерство строительства и ЖКХ

области (отдел эксплуатации жилищного

фонда и благоустройства)                                           _________________

(подпись, печать)

| ВЕРНО: руководитель аппарата администрации муниципального района |  | А.А Строганов |
| --- | --- | --- |